**IRMA overleg 06-02-2020**

Afspraken:

*Gezamenlijk:*

* We gaan extern communiceren met de pilotnaam Goed-ID

*XXXXX*

* Gaat mee vanuit het project naar BZK (XXXXX) met XXXXX
  + Planning
  + Financiering vanuit BZK
* Aanleveren documentatie voor 18 februari storyboard stuurgroep (11 februari)
* Product owners overleg inplannen (XXXXX, XXXXX en XXXXX) komende maandagmiddag
  + Akkoord geven planning, budget
  + Contract XXXXX
* Inplannen nieuw projectoverleg
* Doorgeven deelname XXXXX en XXXXX 3 maart
* Mailen of in Teams wekelijkse update geven, hiervoor kunnen we in Teams een groep aanmaken

*XXXXX*

* Intern DD samen met XXXXX voortgang pilot bespreken met teammanagers

*XXXXX*

* Kick-off meetings annuleren, reden afstemmen met XXXXX
* Informatiesessie in kleiner comite inplannen, overleggen met XXXXX
* Meegaan met 3 maart naar kick-off sessie XXXXX
* OCD contacten op basis van mailcontact, bijvoorbeeld om te laten weten dat de planning is verplaatst
* Gesprek plannen om info te verzamelen voor mogelijkheden met OCD

*XXXXX*

* Aanpassen DVO o.a. op basis van herziene planning en mogelijke spitsing pilots (na overleg BZK)
* Reden annulering afstemmen met XXXXX
* Intern communiceren op SID (nieuwsbericht) over voortgang en introductie pilot. N.a.v. beslissing storyboard stuurgroep.
* Hierover met XXXXX afstemmen

*XXXXX*

* 18 februari IRMA in storyboard stuurgroep brengen
* Gaat mee met XXXXX en XXXXX in meeting met BZK (XXXXX), gesprek inplannen
  + Planning
  + Financiering vanuit BZK
* XXXXX in contact brengen met communicatiemensen van Goed-ID
* Inhoudelijk met XXXXX afstemmen over interne communicatie nav beslissing Storyboard stuurgroep