## Slide 1
Review sprint 5
27-05-2021

## Slide 2
2 | 
“Met ID Contact werken we samen aan
een betere, toegankelijkere en veiligere online dienstverlening.”

## Slide 3
3 | 
Agenda review
Doelstellingen afgelopen sprint
Behoefteonderzoek videobellen
Demo DPIA
Demo prototype Demodam en testopzet
Resultaten marktconsultatie
Businesscase
Feedback
Vooruitblik volgende sprint

## Slide 4
4 | 
Doelstellingen afgelopen sprint (sprint 4)
Algemeen
Concretiseren testopzet
Verwerken resultaten marktconsultatie
Businesscase
Onderzoek/UX
Onderzoeksresultaten verwerken
Visual design
Techniek
Demodam bouwen
DigID testplugin
24Sessions plugin
Communicatie
Sprint 4
Basisversie nieuwe website online: op langere termijn gezet (Fase 2)
Plan van aanpak Communicatie Fase 2 (productintroductie & participatie)

## Slide 5
15 | 
Behoefteonderzoek videobellen
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 6
15 | 
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 7
15 | 
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 8
15 | 
Over persoonlijke, ingrijpende en langdurige vraagstukken
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 9
15 | 
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 10
15 | 
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 11
15 | 
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 12
15 | 
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 13
15 | 
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 14
14 | 
Geschikte afbeelding over communicatie komt nog..
Notes: Aandacht voor laatste ontwikkelingen ID Contact; meerdere interviews/publicaties in lokale en aan vakgerelateerde media.
Veelvuldig gedeeld op social media.

## Slide 15: DPIA van PoC
15 | 
1is er een hoog risico?: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/data-protection-impact-assessment-dpia#wat-zijn-de-criteria-van-de-europese-privacytoezichthouders-6668
2https://gdpr.eu/data-protection-impact-assessment-template/
3https://privacybydesign.foundation/pdf/DPIA-IRMA-dec-2018.pdf
Wel of geen DPIA?1
Format/template
  GDPR2
  DPIA op IRMA3
Resultaat:
  Beschrijving
  Vragenlijst
  Risico analyse
Beoordeeld op:
  Vertrouwelijkheid
  Integriteit
  Beschikbaarheid

## Slide 16: Conclusie van DPIA
16 | 
Wat hebben we hieraan (gehad)?
  Updaten bij veranderingen
  Aanvullen waar onvolledig
  Nieuwe scenarios
Fase 2 -> volledige DPIA
Security:
  Pentest (voorbereiding)
  DigiD normenkader
  BIO (overheid)

## Slide 17
17 | 
UX demo
https://poc.idcontact.tweede.golf
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 18
18 | 
Testplan
Werkt het?
Doel van inwoner bereikt?

## Slide 19
19 | 
Testplan
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 20
20 | 
Testplan
Verwijderd WOB 10.2.g

## Slide 21
21 | 
Testplan
Pilot op 8 juni... doe je mee?
Tests: week van 28 juni

## Slide 22
22 | 
Marktconsultatie

## Slide 23
23 | 
Businesscase
Brainstormsessie met SWOT analyse
Strategieën voor de toekomst
"Waarom ID Contact?"
Notes: PM
Professionalisering: toegankelijkheid, eenduidige presentatie en boodschap, doelgroepspecificatie dienstverlener/ontwikkelaar/eindgebruiker. Maken: wire-frames, templates, contentstrategie c.q. huisstijl/beeldstandaard.
Herijken visuele positionering ID Contact; vaststellen positionering op te leveren product; ontwikkelen huisstijl en toolbox.

## Slide 24
24 | 
Businesscase
SWOT analyse
Notes: PM
Professionalisering: toegankelijkheid, eenduidige presentatie en boodschap, doelgroepspecificatie dienstverlener/ontwikkelaar/eindgebruiker. Maken: wire-frames, templates, contentstrategie c.q. huisstijl/beeldstandaard.
Herijken visuele positionering ID Contact; vaststellen positionering op te leveren product; ontwikkelen huisstijl en toolbox.

## Slide 25
25 | 
Businesscase: ID Contact is....
Dé veilige authenticatiemethode
Makkelijk te implementeren
Méér dan alleen gemeente
Bewezen
Notes: PM
Professionalisering: toegankelijkheid, eenduidige presentatie en boodschap, doelgroepspecificatie dienstverlener/ontwikkelaar/eindgebruiker. Maken: wire-frames, templates, contentstrategie c.q. huisstijl/beeldstandaard.
Herijken visuele positionering ID Contact; vaststellen positionering op te leveren product; ontwikkelen huisstijl en toolbox.

## Slide 26
26 | 
Businesscase: Acties
Onderzoeken
  Concurrentenanalyse
  Aansluiting zoeken bij:
    CIO Rijk
    VNG
    Common Ground
Notes: PM
Professionalisering: toegankelijkheid, eenduidige presentatie en boodschap, doelgroepspecificatie dienstverlener/ontwikkelaar/eindgebruiker. Maken: wire-frames, templates, contentstrategie c.q. huisstijl/beeldstandaard.
Herijken visuele positionering ID Contact; vaststellen positionering op te leveren product; ontwikkelen huisstijl en toolbox.

## Slide 27
27 | 
Businesscase: Acties
Uitvoeren
  Voldoen aan DigiD-eisen
  Referentie-implementatie(s)
  Vervolg USP's, profilering & marketing
Notes: PM
Professionalisering: toegankelijkheid, eenduidige presentatie en boodschap, doelgroepspecificatie dienstverlener/ontwikkelaar/eindgebruiker. Maken: wire-frames, templates, contentstrategie c.q. huisstijl/beeldstandaard.
Herijken visuele positionering ID Contact; vaststellen positionering op te leveren product; ontwikkelen huisstijl en toolbox.

## Slide 28
28 | 
Feedback
Videobellen onderzoek:
Het merendeel van de aanwezigen zou zelf ook voor videobellen kiezen als kanaal, als bellen niet voldoende is. In dat geval is videobellen een beter alternatief dan baliebezoek.
UX Demodam:
Een compliment voor de mooie look en feel en de verbeterde flow
Businesscase:
Een mogelijke usecase is: voor bedrijven/kantoren die persoonlijke post sturen waarna gebruikers bijvoorbeeld d.m.v. scannen van een barcode een beveiligde verbinding kunnen starten.
Algemeen:
Enkele aanwezigen geven complimenten voor de in korte tijd grote hoeveelheid werk die verzet is.

## Slide 29
29 | 
Vooruitblik volgende sprint
Algemeen
Testvoorbereidingen en test in week 26
Vervolg business case
Onderzoek/UX
Afronden verwerken behoefteonderzoek Video
Techniek
Technical debt wegwerken
Voorbereidingen voor fase 2
Afmaken DigiD testplugin
UI Design implementeren
Communicatie
Plan van aanpak fase 2

## Slide 30
30 | 
“Met ID Contact werken we samen aan
een betere, toegankelijkere en veiligere online dienstverlening.”

## Slide 31
31 | 
Meer weten?
www.idcontact.nl
xxxxxxxxxxxx(productowner)
xxxxxxxxxxxxx@arnhem.nl